所有列表长款窄一点。 检索相关输入框按钮窄一点。

所有的有翻页的地方加载页面的时候就需要显示在页面底部。



Web测试12.29

1. 组织结构/部门表

1.1 添加部门时候。统一默认部门名称为空。填充序号（当前部门最大序号+1）.启用状态。 1

1.2 是否启用按钮：不启用时，部门查询不到（可能是删掉了）

1. 组织结构/职位表
   1. 批量删除失败-
   2. 初始加载 排序值字段没有效果
   3. 初始加载排序 排序值正序且已启用的职位 排序值正序且已禁用的职位
   4. 查询： 职位名称 模糊查询
2. 组织结构/项目表

3.1 查询： 职位名称 模糊查询

3.2 批量删除失败

3.3 初始加载 排序值字段没有效果

3.4 初始加载数据排序 排序值正序且已启用的项目 排序值正序且已禁用的项目

1. 组织结构/组织管理

4.1 检索：支持模糊查询（员工ID，姓名，联系电话，身份证号）

4.2 新增：上传头像需要调整。 1M以内这个限制肯定不行

必须输入字段（红色星号标识）：姓名，性别，联系电话，身份证号，就业状态，入职日期，工资状态（默认为在职） 未填写的强制跳转到该输入框

转正日期报错（日期格式不正确）

平台编号不需要强制填写，期数不需要强制填写，岗位工资不需要强制填写，绩效工资不需要强制填写

默认不缴纳社保，不缴纳公积金，不缴纳医保

保存后，直接关闭页面没有提示保存成功。

4.3 批量删除数据：点击后，提示删除成功，但是数据并没有删除。

4.4 员工没有明确是否参加社保，列表显示参加社保。是否缴纳公积金同理。

4.5 数据少了是否参加医保

4.6 页面显示效果需要优化。（参加医保按钮换成缴纳公积金）

4.7 导入功能待确认

4.8 导出功能待确认

4.9 查看详情：不应该出现null 字样。标识数据板块（基础信息，公司信息，财务信息，联系信息，其他。显示头像）

4.10 合同管理： 合同无法上传

4.11 不显示已离职人员

Web测试12.31

1. 人事管理/管理员设置
   1. 检索：支持模糊查询（姓名，账号）
   2. 初始加载数据排序（管理员状态为正常且更新时间为倒叙 管理员状态为禁用且更新时间为倒叙）
   3. 新增管理员按钮： 点击按钮 加载组织架构排序不正确
2. 人事管理/人才库管理
   1. 检索：支持模糊查询（姓名，联系电话，身份证号，联系电话）
   2. 新增：新增时 报名时间未填写，点击保存，提醒报名时间未填写，再次点击报名时间填写数据无法加载时间插件。（基本所有时间输入框存在同样问题）

新增时，面试时间，应聘岗位不需要强制填写

2.3 批量删除：点击没有反馈

1. 人事管理/档案管理
   1. 检索：支持模糊查询（员工ID，姓名，联系电话，身份证号，联系电话）
   2. 新增： 功能同步 组织结构/组织管理
2. 人事管理/离职管理
   1. 检索：支持模糊查询（员工ID，姓名，联系电话，身份证号，联系电话）
   2. 批量删除：点击没有效果
   3. 列表栏操作按钮功能同步 组织结构/组织管理 。
   4. 额外的再次入职按钮点击没有效果
3. 消息发布/新闻发布管理
   1. 检索：支持模糊查询（标题）
   2. 可以新增。新闻内容支持富文本编辑框
   3. 批量删除：点击没有效果
   4. 修改数据保存时，该条数据变为已提交。
   5. 已提交的数据，不能进行修改。

5.6 新闻没有阅读率，不支持选择人员

5.7 提交数据审核功能不完善

1. 消息发布/通知发布管理
   1. 检索：支持模糊查询（标题）
   2. 可以新增。新闻内容支持富文本编辑框，选择人员没有效果。
   3. 批量删除：点击没有效果
   4. 修改数据保存时，该条数据变为已提交。
   5. 已提交的数据，不能进行修改。

5.6 阅读率待测试

5.7 提交数据审核功能不完善

1. 消息发布/公共发布管理
   1. 功能同步通知发布
2. 流程参数设置
   1. 新增：新增弹框大小需要调整（是否启用下拉框无法完全显示）
   2. 无法新增：提示固定模板不允许修改
   3. 修改：提示修改失败
   4. 模板流程设置：模板名称应该默认加载当前模板名称
   5. 模板流程设置：保存后，数据丢失。
   6. 先完整自测一边。
3. 流程申请审核单
   1. 检索：支持模糊查询（申请单号，申请人）
   2. 先完整自测一边。
4. 排版考勤/法定节假日配置
   1. 检索：支持模糊查询（节日名称）
   2. 新增：提示添加失败
   3. 删除：提示找不到该条记录
   4. 批量删除： 点击没有反馈

后面的自测一次，增删改查都有问题。